## Slide 1: 進捗報告 チーム：Android_dev
メンバー
・鈴木(直) ・濱崎 ・平原 ・山崎
６月２３日（火）

## Slide 2: 目次
１. 仕様
２. 今日までの進捗
３. 反省
４. 改善点
５. 今後の方針

## Slide 3: 仕様
基本動作
・横スライドのメニュー(ナビゲーションバー)を採用
・上下スライドでベージめくり
・フォルダは普通の階層形式 エクスプローラー的な感じ
・普通にフォルダを開いて探せる他に、画像のサムネイル(プレビュー)が出てそれを選ぶと画像があるフォルダ階層に飛ぶ
・アクションバーを実装
・画像はpngで固定
・テキスト書きと画像描きの切り替えボタン

## Slide 4: 各画面詳細 1/3
画面遷移
- 編集画面
- フォルダ一覧画面
- サムネ一覧画面
- 設定画面
編集画面 詳細
- アプリの初期画面
- アプリの起動時にメモ作成画面
- 自動保存実装
- 更新日時を画像の名前にできるようにする
- 手書き入力モードをペイントとテキストで切り替えるようにする

## Slide 5: 各画面詳細 2/3
フォルダ一覧画面 詳細
- フォルダの新規作成、編集など
- ウィンドウズ的な階層形式
- 一度削除したものも保持しておくゴミ箱を実装
- 見てる階層のソート機能 （更新日時、名前順、好きなように並び替え、昇順降順対応）
サムネ一覧画面 詳細
- メモした画像データのみを表示して一覧にする
- 画像を選んで対応したフォルダに飛ぶ
- ソート機能（更新日時、好きなように並び替え、昇順降順対応）

## Slide 6: 各画面詳細 3/3
設定画面 詳細
- 背景の変更
- 事前に用意したもの(淡色中心)を選ばせる
- 明度、書体、彩度
- 罫線などのオンオフ
- デフォルトのフォントサイズ
- 縦書きへの変更

## Slide 7
https://goo.gl/s1cSL3

## Slide 8: 今日までの進捗
各自でメモ帳アプリ作成の続き
・以前作成したメモ帳の機能をプロトタイプに移植し、 メモの編集と保存と破棄ができるようになった
・アクションバーを配置
・設定画面を追加
Gitの理解が進んだ

## Slide 9: 反省点
データを消す・ファイルの場所を間違える等のアクシデント
調べる力が足りない
予定通りに進まない
エラーが倒せない

## Slide 10: 改善策
Gitのログを活かす
slackで相談
毎週達成目標を設定

## Slide 11: 今後の方針
各自が対処できるようになったら2人ずつで作業を分ける
Gitの理解を深める

## Slide 12: 見通し
夏休み(7月23日)までに
Gitを使いこなす
Slackで相談できる
作業分担ができる程度にアプリ開発の知識をつける